## Slide 1
Projeto Integrador IV
Fazenda Mistica Edson Takagi
Matheus Kawamura Vitor Augusto

## Slide 2
Planejamento do Jogo
Inicialmente a ideia para o jogo era muito complexa e grande, não dando para encaixar tudo, sendo assim, com a informação que o próximo semestre seria continuação do jogo o grupo decidiu dividir o projeto, e fazer algo mais simples, podendo focar nos scripts para o jogo que continuarão sendo usados e fazer apenas uma fase tutorial inicial do jogo para que se possa mostrar um pouco da mecânica do jogo ao publico, porém já pensando e desenvolvendo a ideia da continuação deste mesmo projeto, porém com possíveis alterações em modelos, texturas, e assets.

## Slide 3
Metodologia de Desenvolvimento
Sprint planning – em relação ao sprint planning o grupo realizou um total de 4 sprints de acordo com o planejamento inicial, sendo feito de acordo com os itens do backlog mais necessitados para o projeto, priorizando modelagem, background e assets para o jogo, algumas coisas que o grupo acreditou ser mais complexas e necessárias, deixando o ultimo sprint apenas para as preparações finais, como musica e efeitos sonoros.

## Slide 4
Sprints do Projeto
 | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Data: | 15/05 á 29/05 | 01/06 á 05/06 | 08/06 á 12/06 | 15/06 á 18/06
Dificuldades: | Dificuldade com a Ferramenta de desenvolvimento | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma
Status: | 100% | 100% | 100% | 100%

## Slide 5
Metodologia de Desenvolvimento
Dificuldades:
O grupo teve uma certa dificuldade inicialmente com a ferramenta Trello, utilizado como o Kanban Online do projeto, porém após uma ajuda do professor depois a aula o grupo conseguiu se recuperar e utilizar da ferramenta.

## Slide 6
Metodologia de Desenvolvimento
Reuniões e estórias:
O grupo fez reuniões por chamada de voz para definir os sprints e para algumas alterações que o projeto teve, além de contato para feedback de cada etapa do projeto, se teve dificuldade, se precisava de ajuda de algum outro membro, além da própria ferramenta do Trello.

## Slide 7
Kanban
Backlog:
Tudo o que teria no projeto.
A fazer:
Os itens das sprints atuais para se fazer.
Fazendo:
Os itens em que alguém estivesse trabalhando.
Testando:
Itens que foram feitos e começaram a ser testados.
Revisando:
Itens a serem revisados devido a adições futuras.
Concluído:
Itens que estão totalmente prontos.

## Slide 8
Kanban - Trello

## Slide 9
Referencias do jogo
Como referencias de personagens tivemos o Grand Chase.
Estilo de jogo e cenário utilizamos um padrão em que gostamos de usar nos outros jogos do grupo.

## Slide 10
Assets
Tudo do jogo foi criado pelos próprios membros do jogo exceto as musicas e efeitos sonoros.
Músicas e efeitos sonoros :https://freesound.org/

## Slide 11
Alguns Assets

## Slide 12
Level Design
Ideia criar apenas um tutorial para este semestre.

## Slide 13
UI dos personagens
Personagem Monstros
Barra de vida. Barra de vida. Barra de mana. Barra de energia.

## Slide 14
Modelos 3D com textura
Personagem principal e sua arma:

## Slide 15
Modelos 3D com textura
Cogumelo:

## Slide 16
Modelos 3D com textura
Chefão Ent:

## Slide 17
Público e plataforma do jogo
Público alvo do jogo é para: 13 anos +
Plataforma: a ideia inicial e para computadores, porém pode se expandir para mobile para ter um público maior para o jogo, sendo mais acessível para algumas pessoas
Estilo de jogo: RPG 2.5D

## Slide 18
Programas Utilizados

## Slide 19
Inteligencia Artificial
Em inteligencia Artificial o grupo optou por fazer um agente tabelo, por ser mais simples ao grupo, no qual os monstros teria uma ação de acordo com a percepção do cenário e personagem.

## Slide 20
Adições para o próximo período
Colocar a fase base do jogo que será uma fazenda.
Adição do modo online.
Criação de uma loja para o jogo.
Fase adicionais com níveis de dificuldades diferentes.